**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ** **БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 октября 2018 года с.Ботаническое № 206**

***Об утверждении Муниципальной программы***

***«Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района***

***Республики Крым на 2018 – 2022 годы»***

* соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 31 августа 2017 года № 437 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», в целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение экологического, санитарного благосостояния и благоустройства территории муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым

 **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018 – 2022 годы»

2. Постановление от 28.12.2017 г. № 199 считать утратившим силу.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в административном здании Ботанического сельского совета и официальном сайте администрации Ботанического сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Ботанического

сельского совета - глава администрации

Ботанического сельского поселения М.А.Власевская

 Приложение

 к постановлению администрации

 Ботанического сельского поселения

 от 16.10.2018г. № 206

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018 – 2022 годы»**

(далее по тексту Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Участники Программы | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики КрымГраждане, их объединения, заинтересованные лица, организации, не зависящие от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики КрымПодрядные организации, определенные на конкурсной основе. |
| Подпрограммы Программы, в том числе Федеральные целевые программы |  |
| Цели Программы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Задачи Программы  | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым -повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселения;-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД – 5%;- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия и проездов к ним 5%;- доля дворовых территорий, на которых обеспечено нормативное освещение 2%;- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе 5%; - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы – 10%. |
| Этапы и сроки реализации Программы  | 2018-2022 годыПрограмма реализуется поэтапно. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет тыс. рублей, в том числе:Федеральный бюджет:тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год - тыс.рублей;2019 год - тыс.рублей;2020 год - тыс. рублей;2021 год - тыс. рублей;2022 год - тыс. рублей.Бюджет Республики Крым:100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год - 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год - 0,0тыс. рублей;2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год - 100,0 тыс. рублей.Бюджет Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым542,15072 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год - тыс. рублей;2019 год - тыс. рублей;2020 год - 245,10672 тыс. рублей;2021 год - 297,044 тыс. рублей;2022 год - тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 75 %;- комплектов проектно – сметной документации подготовлены на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;- площадь отремонтированногодорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 3000 кв. м;- площадь дворовых территорий, на которых будет обеспечено нормативное освещение, составит 1000 кв.км;- общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 100 %;- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 500 человек;- малых архитектурных форм будет установлено на дворовых территориях МКД – 20 шт.;- обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, составит 5 объектов знаковых и социально значимых мест;- улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100 %;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 40 % |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Ботанического сельского посления Раздольненского района Республики Крым**

Улицы населенных пунктов муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым асфальтированы, имеется водопровод, частично освещены. Благоустройство территории поселений на данный период не отвечает современным требованиям законодательства: от жителей поступают жалобы на темные дворы, старое дорожное покрытие, изношенные водопроводные сети. По статистике, большинство преступлений происходит в тех местах, где недостаточное освещение.

 Одной из основных проблем поселения является недостаток озелененных пространств, покрытых древесной и кустарниковой растительностью. В связи с этим населенный пункт по существу не имеет необходимого природного каркаса, что существенным образом сказывается на экологической ценности территории.

На территории Ботанического сельского поселения имеются 8 многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым.

Количество жителей, проживающих в жилом фонде с неблагоустроенными дворовыми территориями, составляет более 500 человек

Общая протяженность замощенных улиц, проездов составляет 3 км, из которых на долю освещенных частей приходится 5%.

 Каждый год ко Дню Победы проводятся субботники, в которых принимают трудовое участие все юридические лица и жители села, а также весной проводится месячник по санитарной очистке и благоустройству села.

Для поддержания дворовых территорий в надлежащем состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности необходима целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых систем ливневой канализации;

- размещение оборудованных стоянок для автомобилей;

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

 -повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

 Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей сельского поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения. Требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

1. **Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи Программы**

 2.1. Основными приоритетами политики благоустройства являются:

 Формирование современной городской среды;

 Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов;

 Благоустройство объектов городской среды;

 Обеспечение надлежащего содержания, ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

 Создание новых зеленых насаждений, объектов и элементов благоустройства.

 2.2. Целью Программы является:

 Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

 2.3. Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих задач:

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым;

 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселения;

 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов.**

Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации Программы, будут иметь положительное влияние на социально-экономическое развитие Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым:

повышение общего уровня благоустройства поселения;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы:

 - площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 2000 кв. м;

 - площадь дворовых территорий, на которых будет обеспечено нормативное освещение, составит 2000 кв.км;

 - малых архитектурных форм будет установлено на дворовых территориях МКД 20 шт;

 - комплексное благоустройство территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования.

На конечные результаты реализации мероприятий Программы оказывают влияние ключевые риски, к числу которых относятся:

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

Мероприятия и способы предупреждения рисков по бесперебойности реализации мероприятий Программы:

1. Формирование четкого графика реализации Программы с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

2. Создание системы контроля и мониторинга за исполнением Программы, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения мероприятий и устранять их.

3. Активная работа по вовлечению граждан, бизнеса и организаций по инициированию проектов по благоустройству с проведением информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации.

4. Проведение оценки качества городской среды.

5. Принятие новых правил благоустройства.

6. Привлечение экспертов и специалистов для подготовки проектов по благоустройству.

7. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству.

8. Создание алгоритмов участия граждан и общественных организаций в формировании и реализации проектов по благоустройству с созданием системы «обратной» связи с гражданами.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

 Финансирование Программы в 2018-2022 годы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым в объеме 642,15072 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет: 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей.

Бюджет Республики Крым: 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 100,0 тыс. рублей.

Бюджет Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 542,15072 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 245,10672 тыс. рублей;

2021 год - 297,044 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей.

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы содержится в приложении № 3 к настоящей Программе.

**5. Мероприятия Программы.**

5.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

 - ремонт дворовых проездов;

 - обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений);

 -установка урн;

 -установка скамеек.

Дворовые территории включаются в Программу по результатам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее Инвентаризация), проведенной в соответствии с Порядком, разработанным Республикой Крым , а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Адресный перечень дворовых территорий в Ботаническом сельском поселении Раздольненского района Республики Крым:

1. ул. Дубинина, д 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5.2. Общественные территории включаются в Программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам проведенной Инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Программу на 2018-2022 годы общественной территории.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

1. Спортивная площадка, ул.Дубинина, с.Ботаническое
2. Сквер им.Ивана Гайдука, ул.40 лет Победы, с.Кумово

5.3.Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории до начала

выполнения благоустроительных работ утверждаются с учетом обсуждения с

представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит

от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в Программу представлены в приложении № 5 к Программе.

**6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, включенных в Программу**

6.1. Общие положения

6.1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

6.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

6.1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативными правовыми актами Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

6.1.4. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение заинтересованных лиц о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется заинтересованными лицами.

6.2. Условия аккумулирования и расходования средств

6.2.1. В случае если заинтересованными лицами будет принято решение о доле финансового или трудового участия и в случае внесения изменений в Программу формирования современной городской среды, установить уполномоченным предприятием для аккумулирования и расходования средств Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

6.2.2.Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым (далее Администрация) в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07 октября 2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

В Администрацию представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

Собственниками МКД может быть предложено назначить ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц сотрудников Управляющей организации, на обслуживании которой находится МКД.

6.2.3. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в конкурсе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы либо в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель : Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

ИНН: 9103002798

КПП: 910601001

р/с: 40101810335100010001

банк получателя: Управление Федерального казначейства по

Республике Крым

БИК: 043510001

ОКТМО: 25639422101

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений» с указанием наименования мероприятия.

6.2.4. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации. Ведомость сбора средств хранится в Администрации.

Уполномоченный работник Администрации проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

6.2.5. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

6.2.6. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

6.2.7. Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте Ботанического сельского поселения.

10. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

**7. Механизм реализации Программы.**

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки общественной комиссии по рассмотрению и оценки, созданной Постановлением Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов утверждается Постановлением Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений, при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным Постановлением Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых и соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Контроль исполнения настоящей Программы осуществляет Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

 В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов поселения о реализации Программы, в поселении создается муниципальная общественная комиссия. Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| До 2022 года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 75 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты | 500 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 5 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 3 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 75 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | 10 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | 10 |
| 11. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 10 |
| 12.  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 10 |

 Приложение № 2

 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории

Ботанического сельского поселения Раздольненского района

Республики Крым на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Мероприятие 1.Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 (Наименование)Показатель 2 (Наименование) |
| 1.2.Ремонт дворовых проездов МКД | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, расширение дороги, устройство парковочных мест, устройство контейнерных площадок. Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Мероприятие 2.Обеспечение освещения дворовых территорий МКД |
| 2.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение освещения дворовых территорий МКД | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 2.2. Обеспечение освещения дворовых территорий | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Проложен кабель в траншеях, установлены опоры освещения, подключены энергосберегающие светильники. Площадь дворовых территорий, на которых обеспечено нормативное освещение, составит кв.км | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Мероприятие 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |
| 3.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Установлено малых архитектурных формы, из них скамеек и урн. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Мероприятие 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| 4.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Мероприятие 5. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования |
| 5.1.Мероприятия: Разработка проектно— сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Разработка проекта и локально - сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 5.2.Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, выполнено освещение, установлены отдельные элементы спортивной инфраструктуры,озеленение. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Мероприятие 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
| 6.1. Мероприятия:Разработка проектно - сметная документация на благоустройство  | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Площадь благоустроенной территории общего пользования Га,доля площади благоустроенной территории общего пользования % | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Мероприятие 7. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |
| 7.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 7.2.Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым | 2018 | 2022 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | ПовышениеуровняежегодногодостиженияцелевыхпоказателейПрограммы |  |

 Приложение № 3

 к муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды на территории

 Ботанического сельского поселения

 Раздольненского района Республики Крым

 на 2018-2022годы

**Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы» | Всего |  0,0 | 0,0 |  245,10672 | 297,044 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Республики Крым |  0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет  | - | - | 245,10672 | 297,044 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 1. Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД | Всего | - | 0,0 |  0,0 | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Крым | - | 0,0 |  0,0 | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства |  | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД | Всего | 0,0 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Республики Крым | 0,0 | - | - | - | - |
| Местный бюджет  |  | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Всего | 0,0 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - |
| Бюджет Республики Крым | 0,0 | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | Всего | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - |  | - | - | - |
| Бюджет Республики Крым | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 5. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования | Всего | - | - | 0,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Республики Крым | - | - | 0,0 | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Всего | - | - | - | 0,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Республики Крым | - | - | - | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет  | - | - | 245,10672 | 297,044 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 7. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | Всего | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Республики Крым | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

 к муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды на территории

 Ботанического сельского поселения

 Раздольненского района Республики Крым

 на 2018-2022годы

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018-2022 годы |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 3:Прием заявок от заинтересованных лиц по включению по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |  | Администрация Ботанического сельского поселения  | х | х | х | х | х |  |
| Контрольное событие № 4.Утверждение муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2022 годы, включающей дворовые территории, общественные территории, подлежащих благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Администрация Ботанического сельского поселения  | х |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5:Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы |  | Администрация Ботанического сельского поселения  |  | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие № 6:Реализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |  | Администрация Ботанического сельского поселения  |  | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие № 7. Благоустройство общественных территорий (по адресам): |  | Администрация Ботанического сельского поселения  |  | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие № 8:Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) |  | Администрация Ботанического сельского поселения  |  | х | х | х | х | х |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, расположенного на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, а также дизайн – проекта благоустройства общественной территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории и общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.3. общественная территория –понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки).

3. Разработку дизайн - проекта осуществляет Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории и техническому оснащению исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории и общественной территории предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы».

 6.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в одном экземпляре и хранится у уполномоченного лица.

 6.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

 6.7. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

6.8. На основании одобренных общественной комиссией дизайн-проектов,мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым включаются в перечень мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы».

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству**

**дворовых и общественных**

1) ремонт проездов;

2) обеспечение освещения территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2022 годы

**Перечень дополнительных видов работ по благоустройству**

**дворовых территорий многоквартирных домов:**

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха досуга, площадок для выгула домашних животных.

2) оборудование автомобильных парковок,

3) ремонт тротуаров и пешеходных дорожек

4) установка малых архитектурных форм

5) озеленение территорий,

6) установка ограждений

7) установка пандусов и иные виды работ обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных територий для инвалидов и других маломобильных групп населения.