

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН**

**БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

22 марта 2019 года с. Ботаническое № 66/3

***О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021 годы»***

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года № Пр-701, Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением администрации Ботанического сельского поселения от 31.12.2014 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Уставом Ботанического сельского поселения, в целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Ботанического сельского поселения, администрация Ботанического сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021 годы» и изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования), путём размещения на информационном стенде в здании Ботанического сельского совета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Ботанического

сельского совета - глава администрации

Ботанического сельского поселения М.А.Власевская

Приложение

к постановлению администрации

Ботанического сельского поселения

№ 66/3 от 22 марта 2019 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОТАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»**

**Содержание Программы:**

1. Паспорт программы.

2. Характеристика муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым и анализ современного состояния дорожной сети в населенных пунктах поселения.

3. Цели и задачи программы.

4. Основные программные мероприятия и механизм реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год».

5. Паспорт подпрограммы №1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда на 2019-2021 годы»

6.Паспорт подпрограммы №2 "Осуществление вопросов местного значения: дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог на 2019-2021 годы"

7. Оценка эффективности муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021 годы».

8. Механизм управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021 годы».

**1. Паспорт муниципальной программы**

«Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Участник программы | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Цель программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации. |
| Задачи программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2021 годы |
| Мероприятия программы | Ремонт и содержание, приведение в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым |
| Перечень основных мероприятий программы | -Ремонт и содержание дорог Ботанического сельского поселения;  -Разработка проектно-сметной документации;  -Содержание муниципальных дорог местного значения:  - Организация уличного освещения;  -Паспортизация автомобильных дорог и составление проекта организации дорожного движения;  -Нанесение разметки «Пешеходный переход»;  -Установка дорожных знаков. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 8384324,48 руб. в т.ч.:  2019- 2533396,26 руб.;  - средства бюджета Республики Крым – 2070464,38 руб.  - средства бюджета Ботанического сельского поселения за счет иных межбюджетных трансфертов – 462931,88 руб.  2020- 2882423,52 руб.  - средства бюджета Республики Крым – 2157423,83 руб.  - средства бюджета Ботанического сельского поселения за счет иных межбюджетных трансфертов – 2968504,70 руб.  2021- 2968504,70 руб.  - средства бюджета Республики Крым – 2248035,59 руб.  - средства бюджета Ботанического сельского поселения за счет иных межбюджетных трансфертов – 720469,11 руб. |
| Показатели эффективности программы | Наиболее значимые социально-экономические результаты развития сети дорог общего пользования:  - снижение общей аварийности;  - снижение количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном состоянии дорог;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти по дорогам, не отвечающим нормативным требованиям от общей протяженности дорог. |
| Основание для разработки | Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N131-ФЗ, Федеральным законом от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| Разработчики программы | Администрация Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Власевская Мила Анатольевна, председатель Ботанического сельского совета - глава администрации Ботанического сельского поселения, т.93-642 |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя Заказчика программы | Власевская Мила Анатольевна, председатель Ботанического сельского совета - глава администрации Ботанического сельского поселения, т.93-642 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: улучшится состояние дорог, обеспечится безопасность дорожного движения |

**2. Характеристика муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым и анализ современного состояния дорожной сети в населенных пунктах поселения.**

Муниципальное образование Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым входит в состав Раздольненского муниципального района Республики Крым, расположенов 40 км по направлению северо-восток к г.Красноперекопск.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

- отсутствие освещения.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым необходимо совершенствование технического состояния дорог.

**При разработке муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым** **на 2019-2021 годы»:**

- проведен анализ современного состояния дорожной сети муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым;

- сформирован перечень дорог, намечаемых к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети;

- составлены дефектные ведомости по дорогам, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий программы

**3. Цели и задачи программы**

**Целями муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым** **на 2019-2021 годы» является**:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог в муниципальном образовании Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым;

- сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территорий сельского поселения;

**Основными задачами муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым** **на 2019-2021 годы» является**:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым.

**В состав реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым** **на 2019-2021 годы», входит:**

- подпрограмма 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда на 2019-2021 годы»

- подпрограмма 2 "Осуществление вопросов местного значения:дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог на 2019-2021 годы "

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения программы.

**4. Основные программные мероприятия и механизм реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021 годы».**

**Механизм реализации программы включает:**

* выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;
* составление ежегодного отчета о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;
* проведение корректировки программы с внесением изменений и дополнений в перечень программных мероприятий;
* перераспределение средств местного бюджета с учетом проводимых мероприятий программы.

Корректировка программы может быть осуществлена:

* по отдельным мероприятиям на основании поступления заявок и предложений от исполнителей;
* по программе в целом, на основании новых мероприятий по ремонту и содержанию дорог в муниципальном образовании Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым.

**5. Паспорт подпрограммы №1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда на 2019-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ботанического поселения Раздольненского района РеспубликиКрым |
| Участник подрограммы | Администрация Ботанического поселения Раздольненского района РеспубликиКрым |
| Цель подрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации. |
| Задачи подпрограммы | -Ремонт и содержание дорог Ботанического сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6475923,8 руб.в т.ч.:  2019- 2070464,38 руб.;  2020 - 2157423,83 руб.  2021- 2248035,59 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: улучшится состояние дорог, обеспечится безопасность дорожного движения |

**6. Паспорт подпрограммы №2 "Осуществление вопросов местного значения:дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог на 2019-2021 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ботанического поселения Раздольненского района РеспубликиКрым |
| Участник подпрограммы | Администрация Ботанического поселения Раздольненского района РеспубликиКрым |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации. |
| Задачи подпрограммы | -Разработка проектно-сметной документации;  -Содержание муниципальных дорог местного значения;  - Организация уличного освещения;  -Паспортизация автомобильных дорог и составление проекта организации дорожного движения;  -Нанесение разметки «Пешеходный переход»  -Установка дорожных знаков |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На 2018год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2004235,12 руб.в т.ч.:  2019- 558766,32 руб.;  2020 – 724999,69 руб.  2021- 720469,11 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: улучшится состояние дорог, обеспечится безопасность дорожного движения |

**7. Оценка эффективности муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»**

Оценка эффективности программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобства в пути следования. К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития дорог общего пользования относится снижение общей аварийности на автомобильных дорогах, улучшение условий жизни населения, снижение количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном состоянии дорог.

**8. Механизм управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»**

Текущее управление, реализацию программы, а также подготовку информации и отчетов о выполнении программы осуществляет администрация муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым.