- АДМИНИСТРАЦИЯ

- БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

- РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 19 декабря 2025г.	                   	с. Ботаническое				№ 236

Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объектов капитального строительства собственности Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

В соответствии с частями 4, 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 года № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», Постановлением Совета министров Республики Крым от 28 октября 2019 г. № 604 «Об утверждении Порядка принятия решения о консервации объектов капитального строительства собственности Республики Крым», Администрация Ботанического сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о консервации объектов капитального строительства собственности Ботанического сельского поселения (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- И.о. главы администрации Ботанического

- сельского поселения								Д.Р. Король

Приложение

к постановлению

администрации Ботанического

сельского поселения

от 19 декабря 2025 г. № 236

ПОРЯДОК

принятия решения о консервации объектов капитального строительства собственности Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

1. Настоящий Порядок регулирует особенности принятия решения о консервации объекта капитального строительства собственности Ботанического сельского поселения, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Ботанического сельского поселения (далее - объект).

2. Решение о консервации объекта принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта или их приостановления более чем на 6 месяцев.

3. Решение о консервации объекта принимается постановлением Администрации Ботанического сельского поселения.

4. Проект постановления Администрации Ботанического сельского поселения (далее - проект Постановления) разрабатывается главным распорядителем средств бюджета Ботанического сельского поселения - ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы поселения, в рамках которой осуществляется строительство (реконструкция) объекта, либо, в случае если объект не включен в муниципальную программу, - главным распорядителем средств бюджета Ботанического сельского поселения в пределах его полномочий в установленной сфере ведения (далее – Главный распорядитель).

5. Одновременно с проектом Постановления в Администрацию Ботанического сельского поселения и Ботанический сельский совет Главным распорядителем вносятся предложения о внесении изменений в соответствующую муниципальную программу или Решение о бюджете поселения на текущий год и плановый период, которыми предусмотрено предоставление за счет средств местного бюджета бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию) объекта.

6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта или расходов, связанных с приведением такого объекта, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному распорядителю на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный постановлением Совета министров Республики Крым от 14 ноября 2022 года № 1004 «Об утверждении Порядка формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Крым, составе включаемых в него сведений и порядок предоставления таких сведений» региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Крым, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного постановлением Совета министров от 26 июня 2024 года № 340 «Об утверждении Порядка принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Республики Крым, местного бюджета, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Крым.

8. Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта принимается в форме, предусмотренной для решений, принимаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 78.2, пунктом 2 статьи 79, абзацем третьим пункта 2 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта, подлежащего включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Крым, предусмотренный постановлением Совета министров Республики Крым от 14 ноября 2022 года № 1004 «Об утверждении Порядка формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Крым, составе включаемых в него сведений и порядок предоставления таких сведений», принимается при наличии в отношении такого объекта управленческого решения, принятого в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 Порядка принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Республики Крым, местного бюджета, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 26 июня 2024 года № 340.

9. Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта принимается постановлением Администрации Ботанического сельского поселения, подготовленным согласно пунктам 4-5 настоящего Порядка, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства, реконструкции объекта.